## Slide 1
Сотрудничество Konica Minolta и РЭП Холдинг
Кирилл Григоров
Руководитель отдела информационных систем АО «РЭПХ»
Член Правления Санкт-Петербургского клуба ИТ-директоров
«SPB CIO CLUB»

## Slide 2: Konica Minolta и РЭПХ. Проект оптимизации печати
2 года сотрудничества по проекту оптимизации сервиса печати
Награда GlobalCIO «Проект года 2017»

## Slide 3
Высокие трудозатраты на поддержку и обслуживание
3 площадки
20 локаций с кабинетной структурой
  347 печатных устройства
  7 вендоров
  900 стр/ месяц на 1 устройство
Отсутствие централизованной системы сервисного обслуживания
Избыточное количество персональных устройств
Устаревший парк оборудования
Зоопарк расходных материалов
Начало проекта оптимизации печати

## Slide 4
Повышение контроля за процессами печати
Оптимизация расходов на печать
Увеличение доступности сервиса и повышение качества
Обновление парка техники и
унификация оборудования
Единый поставщик услуг печати
Снижение трудозатрат на поддержку и обслуживание
Цели и задачи проекта оптимизации печати

## Slide 5
Май 2015
Хронология проекта оптимизации печати
Аудит инфраструктуры печати
Октябрь 2016
Ноябрь 2016
Декабрь 2016
1 этап. Внедрение на площадке «Невский завод»
2 этап. Внедрение на площадке завода «Электропульт»
Ввод в эксплуатацию

## Slide 6
Результаты проекта оптимизации печати
Сокращение парка на 56 % (с 347 до 152 устройств)
Безопасная печать на любом устройстве
Контроль объемов печати и прогнозирование затрат
Сокращение объема печати на 20%
Сокращение трудозатрат на инцидент на 90%
Автопополнение склада расходных материалов

## Slide 7
Konica Minolta и РЭПХ 2018
Развитие проекта
Автоматизация процесса обработки внутренних документов
Продуктивное сотрудничество

## Slide 8
Работа в СЭД
  Большие временные затраты на обработку документов
Ручная обработка документов
Множество видов документов: приказы, договоры, спецификации и т.д.
Предпосылки проекта

## Slide 9
Приказ о направлении в командировку
До проекта
ПЕЧАТЬ / ПОДПИСАНИЕ
СКАНИРОВАНИЕ
В EMAIL
ЗАГРУЗКА В СЭД ВРУЧНУЮ
10 минут
Scan_xxx_xxx.pdf
СОХРАНЕНИЕ ИЗ EMAIL ВРУЧНУЮ
Приказ_№хх.pdf
СОЗДАНИЕ ДОКУМЕНТА В СЭД
ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ ВРУЧНУЮ
Scan_xxx_xxx.pdf

## Slide 10
Приказ о направлении в командировку
После внедрения проекта
ПЕЧАТЬ / ПОДПИСАНИЕ
СКАНИРОВАНИЕ
РАСПОЗНАВАНИЕ ШТРИХ-КОДА / ПОИСК В СЭД
АВТО ЗАГРУЗКА В СЭД
1 минута
АВТО ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ
Приказ_№хх.pdf
СОЗДАНИЕ ДОКУМЕНТА / МАРКИРОВКА ШТРИХ-КОДОМ

## Slide 11
Образец документа
Карточка в СЭД
Шаблон приказа

## Slide 12
Результаты проекта автоматизации обработки приказов
Исключение ошибок при размещении документа в СЭД
Сокращение времени на обработку приказов на 90%
230 приказов За 2,5 месяца
До автоматизации 38 часов на обработку
После автоматизации 3 часа 50 минут

## Slide 13
Масштабный аудит печати и обоснованный план оптимизации
Расчет экономической эффективности
Эффективный тест МФУ и ПО
Гибкое решение «под ключ»
Почему Konica Minolta?
Сопровождение проекта и дальнейшее развитие

## Slide 14: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!